Доклад

о ходе реализации муниципальной программы городского округа «Котлас» «Газификация городского округа «Котлас» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Архангельской области «Котлас»

от 15 сентября 2020 г. № 1705,

по итогам за 2021 год

Муниципальная программа городского округа «Котлас» «Газификация городского округа «Котлас» на 2021-2026 годы» (далее – Программа) разработана на основании постановления администрации городского округа Архангельской области «Котлас» от 18 июля 2013 г. № 2226 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Котлас».

Основной целью Программы является создание условий для газификации жилого фонда в целях улучшения благосостояния и повышение комфортности проживания населения городского округа «Котлас».

За 2021 год по Программе произведен авансовый платеж по уплате земельного налога – 2,1 тыс. руб.

Начальник Управления

экономического развития

администрации городского

округа «Котлас»                                		  	                 Е.В. Деньгин

Оценка основных целевых показателей муниципальной программы городского округа «Котлас» «Газификация городского округа «Котлас» на 2021-2026 годы» за 2021 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе (плановое значение) | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество индивидуальных жилых домов и квартир в МКД, получивших возможность подключения к построенным газораспределительным сетям | единиц | 285 | 79 | -206 | -1 |
| Количество проложенных и реконструированных наружных газовых сетей | км | 5,2 | 9,88 | +4,68 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы городского округа «Котлас» «Газификация городского округа «Котлас» на 2021-2026 годы»

| Целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя базового года | Год реализации программы (значение показателя) |  |  | % (значение показателя 2021 года / значение показателя 2020 года) х 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый год реализации | Год, предшествующий отчетному | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество индивидуальных жилых домов и квартир в МКД, получивших возможность подключения к построенным газораспределительным сетям | Кв. | 285 | - | - | 79 | - |
| Количество проложенных и реконструированных наружных газовых сетей | км | 5,2 | - | - | 9,88 | - |

Оценка эффективности муниципальной программы городского

округа «Котлас» «Газификация городского округа «Котлас»

на 2021-2026 годы»

| Оценка эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной / отрицательной динамики эффективности |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла |  |  |
| Эффективность на уровне | 0 |  |
| Эффективность снизилась |  |  |

Согласно порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа «Котлас» «Газификация городского округа «Котлас» на 2021-2026 годы» рассчитаем эффективность реализации Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей с их прогнозируемыми значениями:

| Целевой показатель | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | Эффективность достижения показателя, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Количество индивидуальных жилых домов и квартир в МКД, переоборудованных для эксплуатации бытовых приборов, потребляющих природный газ, и подключенных к эксплуатирующимся газораспределительным сетям | 285 | 79 | 27,7 |
| Количество проложенных и реконструированных наружных газовых сетей | 5,2 | 9,88 | 100 |

Эффективность реализации Программы составляет 63,9%, следовательно, достигнута нормальная эффективность реализации Программы.

Начальник Управления

экономического развития

администрации городского

округа «Котлас»                                		  	                 Е.В. Деньгин