Отчет о реализации

муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на 2019-2025 годы»

по итогам 1 квартала 2021 г.

В 2021 году на реализацию муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» предусмотрен объем финансирования в размере 38 949 356,43 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа «Котлас» 2 360 372,47 руб., за счет областного бюджета 724 545,43 руб., за счет федерального бюджета 35 864 438,53 руб.

За отчетный период за счет средств бюджета городского округа «Котлас» оплачено:

ООО «Домострой» за оказание услуг по корректировке проекта обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект «Многоквартирный жилой дом в 12 квартале южного района г. Котласа (литер 42)», не входящих в сметную стоимость строительства данного объекта окончательный платеж 45 090,00  рублей, согласно муниципальному контракту № 36/2020 от 09.10.2020 ( сумма контракта 150 300,00 рублей, в 2020 году оплачено 105210,00 рублей);

Государственному автономному учреждению Архангельской области «Управление государственной экспертизы» окончательный платеж за оказание услуги по проведению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в 12 квартале южного района г. Котласа (литер 42) 6 216,41 рублей, в соответствии с муниципальным контрактом № 0291-20 от 09.11.2020 (в 2020 году оплачено 1 097,00  рублей).

Кассовые расходы по муниципальной программе городского округа Архангельской области «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» по мероприятию «Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации» и по мероприятию «Получение услуг по нотариальному удостоверению сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению» в 2021 году не производились. Расходование бюджетных средств планируется осуществлять со второго квартала 2021 года.

Карзина Ирина Валерьевна

8 (818-37) 2-15-89

Евтифеева Екатерина Валентиновна

8 (818-37) 2-11-07