Приложение № 4

к муниципальной программе

городского округа Архангельской

области «Котлас»

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на 2019-2025 годы» (в

ред. постановлений администрации

МО «Котлас»  от 05.07.2019 № 1238

(в новой редакции), от 31.07.2019

№ 1387, от 02.10.2019 № 1833,

от 16.01.2020 № 88 (в новой редакции),

от 14.04.2020 № 712), от 19.06.2020

№ 1090, от 19.01.2021 № 65

(в новой редакции)

Перечень мероприятий

муниципальной программы городского округа  Архангельской области «Котлас»

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»

|  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование 2-х земельных участков под строительство многоквартирных домов | Комитет по управлению имуществом городского округа «Котлас» |  | Подготовка к реализации Программы |
| 2 | Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства «Многоквартирные жилые дома» | Управление экономического развития городского округа «Котлас» | 2019-2024 годы | Привлечение финансовых средств для выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства |
| 3 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма | Управление городского хозяйства городского округа «Котлас» | 2020-2024 годы | Предоставление жилых помещений (293 договора социального найма) |
| 4 | Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Управление городского хозяйства городского округа «Котлас» | 2019-2024 годы | Выкуп 165 помещений |
| 5 | Снос аварийных многоквартирных домов | Комитет по управлению имуществом городского округа «Котлас» | 2022-2024 годы | Снос 56 аварийных многоквартирных домов |