Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»  (в редакции постановления администрации МО «Котлас» от от 05.07.2019 № 1238 (в новой редакции), от 31.07.2019 № 1387, от 02.10.2019 № 1833, от 16.01.2020 № 88 (в новой редакции))

за 2019 год.

Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» (далее - Программа) направлена на решение жилищных проблем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Котлас» в аварийном жилищном фонде, и разработана в целью привлечения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Целью Программы является  устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов.

В рамках реализации мероприятий Программы в 2019 году освоены финансовые средства, а именно:

- ООО «Кедр» за выполнение проектных работ (квартирография многоквартирных жилых домов в 12 квартале Южного района города Котласа), не входящих в сметную стоимость строительства 99 040,00 рублей, согласно муниципальному контракту № 6/2019 от 15.03.2019;

- ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидиомологии в Архангельской области» за оказанные услуги в отношении объектов испытаний  (исследований), а так же инструментальные измерения земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома в 12 квартале южного района г. Котласа по ул. Ушинского, 34 (поиск и выявление радиационных аномалий и мощность дозы гамма-излучения на территории) 25 169,60 рублей, согласно договору № 206-К от 18.03.2019;

- ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидиомологии в Архангельской области» за оказанные услуги в отношении объектов испытаний  (исследований), а так же инструментальные измерения земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома в 12 квартале южного района г. Котласа по ул. Ушинского, 36 (поиск и выявление радиационных аномалий и мощность дозы гамма-излучения на территории) 29 329,60 рублей, согласно договору № 207-К от 18.03.2019;

- ООО "Кедр" за оказание услуг по обоснованию инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект «Многоквартирный жилой дом в 12 квартале южного района г. Котласа (литер 45)», не входящих в сметную стоимость строительства 99 984,00 рублей, согласно муниципальному контракту № 5/2019 от 15 марта 2019 года;

- ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" согласно контракту 0040-19 от   02.04.2019 14 424,46 рублей за оказание услуг по проведению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства:  «Многоквартирный жилой дом в 12 квартале южного района г. Котласа (литер 45)»;

- ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" согласно договору 0071-19 от   21.06.2019 оплачено 12 161,64 рублей за оказание услуг по проведению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства:  «Многоквартирный жилой дом в 12 квартале южного района г. Котласа (литер 22)»;

- ПАО «Ростелеком» за подготовку и выдачу технических условий  на телефонизацию объектов капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в г. Котласе по ул. Ушинского, д.34 (проектируемый 72 кв. жилой дом по адресу: г. Котлас, кв. 12 лит. 22) и «Многоквартирный жилой дом в г. Котласе по ул. Ушинского, д.36 (проектируемый 104 кв. жилой дом по адресу; г. Котлас, кв.12 лит. 45) оплачено 4 620,00  рублей согласно договору № 22900034031 от 11.04.2019;

- ООО «Домострой» за оказание услуг по обоснованию инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект «Многоквартирный жилой дом в 12 квартале южного района г. Котласа (литер 22)», не входящих в сметную стоимость строительства 99 959,00 рублей, согласно муниципальному контракту № 12/2019 от 20.05.2019 года;

- ООО «Домострой» за выполнение работ по квартирографии многоквартирного жилого дома в 12 квартале Южного района г. Котласа (строительный литер 42), не входящих в сметную стоимость строительства 283 240,00 рублей, согласно муниципальному контракту № 49/2019 от 23.10.2019 года;

- ООО «СК» согласно муниципальному контракту 17/2019 от 08.07.2019. на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Ушинского, д. 36 в г. Котласе», по состоянию на 01.01.2020 выполнены работы:

1. проектирование;

2. выторфовка 4 325,2 м2;

3. планировка площадей бульдозером 1 898 м2;

4. забивка свай 376 шт.

Оплачено 11 872 428,48 рублей, в том числе:

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 11 465 523,74 рублей;

средства бюджета Архангельской области – 276 893,29 рублей;

средства бюджета МО «Котлас» - 130 011,45 рублей.

Кассовые расходы по Программе по мероприятию «Предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации» составили 19 290 022,0 руб., в том числе средства федерального бюджета 18 904 221,56 руб., средства областного бюджета 366 510,42 руб., средства бюджета МО «Котлас» 19 290,02 руб. Данные денежные средства выплачены собственникам 39 жилых помещений в аварийном жилищном фонде по соглашениям об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд от 31.07.2019 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, от 02.08.2019 № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, от 05.08.2019 № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, от 08.08.2019 № 17, № 19, от 19.08.2019 № 22, № 23, от 26.08.2019 № 18, 24, № 25, № 26, от 06.09.2019 № 27, от 26.09.2019 № 28, от 01.10.2019 № 29, от 11.10.2019 № 30, от 23.10.2019 № 31, 7 соглашений б/н от 30.10.2019, соглашение б/н от 13.11.2019, соглашение б/н от 09.12.2019, соглашение б/н от 16.12.2019.

Кассовые расходы по Программе по мероприятию «Получение услуг по нотариальному удостоверению сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению» составили за счет средств бюджета МО «Котлас» 47 435,0 руб. Данные денежные средства выплачены Нотариусу нотариального округа: Город Котлас и Котласский район Архангельской области Еповой Татьяне Васильевне по контракту на оказание нотариальных услуг от 30.10.2019, от 13.11.2019 № ЕП-24, временно исполняющей обязанности нотариуса: Бебякиной Маргарите Васильевне по контракту на оказание нотариальных услуг ЕП-25 от 09.12.2019.

- Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» за 2019 год

(этап 2019 года включает в себя период с  1 апреля 2019 года по 31 декабря 2020 года)

| Наименование целевого индикатора | Исполнитель ответствен. за достижение целевого индикатора | ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в программе | достигнуто | отклонение | оценка в баллах |
| Расселяемая площадь непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда | Управление городского хозяйства администра-ции МО «Котлас» | кв.м | 6951,88 | 1752,88 | -5199 | Оценка не может быть дана так как этап 2019 года включает в себя период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2020 года |
| Количество расселенных помещений |  | ед. | 143 | 39 | -104 | Оценка не может быть дана так как этап 2019 года включает в себя период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2020 года |
| Количество переселенных жителей |  | ед. | 366 | 61 | -305 | Оценка не может быть дана так как этап 2019 года включает в себя период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2020 года |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |  |

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»

| Целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя базового года | Год реализации целевой программы (значение показателя) |  |  | % (значение показателя отчетного года / значение показателя предшеству-ющего года) х 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N-1-й год (2019) | N год, предшест-вующий отчетному (2018) | отчетный год (2019) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расселяемая площадь непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда | кв. м. | 6951,88 |  |  | 1752,88 |  |
| Количество расселенных помещений | единиц | 143 |  |  | 39 |  |
| Количество переселенных жителей | единиц | 366 |  |  | 61 |  |

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»

| Оценка эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | Оценка не может быть дана, так как реализация программы начата в 2019 году и этап 2019 года включает в себя период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2020 года |  |
| Эффективность на уровне |  |  |
| Эффективность снизилась |  |  |

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» рассчитаем эффективность реализации Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей с их прогнозируемыми значениями:

| Целевой индикатор | Плановое значение показателя | Достигнутое значение показателя | Эффективность достижения показателя, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Расселяемая площадь непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда | 6951,88 | 1752,88 | 25,2 |
| Количество расселенных помещений | 143 | 39 | 27,3 |
| Количество переселенных жителей | 366 | 61 | 16,7 |

- Общая оценка эффективности реализации Программы определяется по следующей формуле:

- ,    где:

- Е – эффективность реализации Муниципальной программы (%);

- Pf – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Муниципальной программы;

- Pn – плановый (нормативный) показатель, утвержденный Муниципальной программой.

- Е=(1752,88/6951,88+39/143+61/366)/3*100%=23%

Эффективность реализации Программы составляет – 23 %, следовательно, достигнута низкая эффективность реализации Программы за 2019 год с учетом, что этап 2019 года Программы включает в себя период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Председатель Комитета жилищно-

коммунального хозяйства УГХ

администрации МО «Котлас»:                                                         Н.В. Крюкова

Карзина Ирина Валерьевна

2-15-89