Оценка основных целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта городского округа «Котлас»

на 2019 – 2023 годы»

за 2020 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе (плановое значение) | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах», в общественном автомобильном транспорте | тыс. ед. | 4,0 | 3,65 | - 0,35 | -1 |
| количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в автомобильном общественном транспорте в межмуниципальном (пригородном) сообщении в части дачных маршрутов | тыс.ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество проведенных обследований пассажиропотоков по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перевезенных неопознанных граждан в морг | чел. | 30 | 34 | 3 | +1 |
| изготовление информационных таблиц | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам | руб. | 100 | 0,33 | 99,67 | -1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -1 |

Оценка достижения общих целевых ориентиров муниципальной программы муниципального образования «Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта

городского округа «Котлас» на 2019 – 2023 годы»

| Оценка эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной/ отрицательной динамики эффективности |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла |  |  |
| Эффективность на уровне |  |  |
| Эффективность снизилась | -1 | - Из-за небольшой суммы компенсации за проезд на дачных маршрутах и необходимости подачи заявления на компенсацию – с заявлением на компенсацию граждане не обращались. - Уменьшения количества поездок в общественном транспорте гражданами, которым предоставляются меры социальной поддержки, из-за: - уменьшения количества граждан; - введения ограничений передвижений для жителей старше 65 лет (Covid-19) |

Динамика значений основных целевых показателей муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта

городского округа «Котлас» на 2019 – 2023 годы»

| Целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя базового года | Год реализации целевой программы (значение индикатора) |  |  | % (значение показателя отчетного года / значение показателя предшествующего года) х 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | отчетный 2020 год |  |  |
| количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О Ветеранах», в общественном автомобильном транспорте | тыс. ед. | 12,9 | 9,68 | 3,65 |  | 28 |
| количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в автомобильном общественном транспорте в межмуниципальном (пригородном) сообщении в части дачных маршрутов | тыс.ед. | 140 | 0,02 | 0 |  | 0 |
| количество проведенных обследований пассажиропотоков по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
| количество перевезенных неопознанных граждан в морг | чел. | 25 | 30 | 34 |  | 120 |
| изготовление информационных таблиц | шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам | руб. | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  | 100 |

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы составила 81,9 %, достигнута высокая эффективность реализации программы.