Сведения о результатах реализации муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»,  утвержденной постановлением администрации   МО «Котлас» от 28.09.2018 № 1931 (в ред. постановления администрации городского округа «Котлас»  от 15.12.2020     № 2517) по итогам  за 2020 год

1. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2020 году в соответствии с уточненной бюджетной росписью составил         201899,8 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета  157277,0          тыс. руб., областного бюджета  44622,8 тыс.руб.

В рамках реализации  муниципальной программы в  2020 году выполнены мероприятия:

- по разделу «Капитальный ремонт и ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям»: за счет средств дорожного фонда выполнен  ремонт дорог общего пользования местного значения по улицам:

- пр. Мира, от ул. Конституции до ул. Невского на  площади  3942,5 кв.м  на сумму 6128,9 тыс. руб.;

- 7 Съезда Советов, от ул. Виноградова до ул. Новая Ветка на площади 6578,0 кв. м на сумму 11013,5 тыс.руб.;

- ул. Спортивная (от д. 28 до ул. Суворова); ул. Суворова, д. 8 (включая перекресток с ул. Герцена); ул. Толстого (от ул. Ленина до            ул. Серафимовича); ул. Гагарина (от ул. Ленина до ул. Мелентьева);             пр. Мира (от ул. Ленина до ул. Мелентьева); ул. Щорса (от д. 22 до                    ул. Стефановская);  ул. Стефановская (от Болтинского шоссе до ул. Щорса); ул. Н.Ветка (от МРТ до Котласлесстроя); заезд между д.д. № 23 - № 25 по               ул. Маяковского;  заезд между д.д. №1 - №3 по ул. Кузнецова на площади  13694,0 кв.м на сумму 21781,2  тыс.руб.

Ремонт тротуаров  выполнен в пос. Вычегодский по ул. Гагарина       (от ул. Энгельса до ул. Ленина - четная сторона); ул. Театральная                    (от ул. Ульянова до ж/д вокзала- четная сторона); ул. Ульянова (от д. 25-д. 33, д. 18а - д. 26); ул. 8-е Марта, ул. Парковая; на территории Котлас по                ул. Кузнецова, 6а; Дзержинского (от д. 10 до ул. Толстого);. Ул. Кирова, д. 58 – д. 64 на общей площади 5174,5 кв.м на сумму 6013,5 тыс. руб.;

Выполнено ремонтное профилировании дороги на Слуду на сумму 167,5 тыс.руб. из средств резервного фонда Правительства Архангельской области.

- по разделу «Водоотведение» выполнена реконструкция сети ливневой канализации на территории пл. Советов, 3 на сумму 1985,4 тыс. руб.

- по разделу «Монтаж воздушных линий наружного освещения»  выполнен  монтаж воздушных линий  наружного освещения: в д. Слуда    протяженностью 459 м на сумму 359,0 тыс.руб.; по ул. Первомайская – Добролюбова протяженностью  430 м, на сумму 358,5 тыс. руб., на пересечении ул. Урицкого-Ленина  (переход к путепроводу) на сумму 383,6 тыс.руб.,  по ул. Кобелева в микрорайоне Бочага протяженностью 276 м  на сумму 247,2 тыс.руб., от ул. Конституции к станции переливания крови, протяженностью 190 м на сумму 350,0 тыс.руб.. Разработана проектная документация по монтажу воздушных линий  по улицам Салтыкова-Щедрина до ул. Мостозавод, 2В; Грибоедова, от  д. № 8 до д. № 38; пер. Слободской и в пос. Вычегодский по ул. Пырская-Писаревка на сумму 48,3 тыс.руб. Произведена оплата за монтаж ВЛ в д. Слуда на сумму 262,7 тыс.руб., выполненный в 2019 г. протяженностью 230 м.

- по разделу «Обращение с отходами» по мероприятию «приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов» в 2020 году согласно муниципальному контракту     № 23-2020 от 25 мая 2020 года заключенного между ООО «Металлопродукт»  и МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» были приобретены контейнеры для сбора  мусора в количестве 210  штук  на сумму 909,3 тыс. рублей;

- по мероприятию «создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов» согласно контракту № 21-2020  от 18 мая 2020 года заключенного между ООО «Великоустюгский ремонтно-механический завод»  и МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» было выполнено устройство 25 контейнерных площадок по адресам: Болтинская, 9, Б.Слободка, 1, Гвардейская, 2 фл.1, Кирова, 14а (у мелькомбината), Котлашанская, 47, Котовского, 1, Мартемьяновская, 2а, Попова-Южная (у ТП), Свердлова, 111, Серафимовича, 24, Франко, 110 в г. Котласе, Баумана, 16, Привокзальная, 23, на кладбище «Пырский» - 2 площадки в пгт. Вычегодский, на кладбище «Макарово»          - 9 площадок на сумму 1505,7 тыс.рублей;

- по мероприятию «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»  заключен контракт № 29-2020 от 10 июня 2020 года  между ООО «Гарантстрой»  и МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» на выполнение работ по содержанию 45 площадок накопления коммунальных отходов на сумму 651,3 тыс. рублей.

Согласно соглашению на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Служба благоустройства» МО «Котлас» исполнены работы по содержанию дорог и тротуаров, дорожных знаков, ограждений, автопавильонов и остановочных пунктов, по обслуживанию светофорных объектов и линий электроосвещения, содержанию объектов благоустройства на сумму 113393,4 тыс. руб.

Расходы за электроэнергию уличного освещения составили         21250,1 тыс. руб.

Произведена оплата земельного налога по адресам: Новая Ветка, 23; Виноградова, 15 (Двинопарк); 8 км трассы Ильинско-Подомское, кладбище «Семейное поле», С.Щедрина   на сумму 4565,4 тыс. руб.

- по разделу «Организация сезонных социально-значимых работ в сфере благоустройства»  МБУ «Служба благоустройства» заключен  договор  № 10600004/2003 от 15.04.2020г. с ГКУ Архангельской области ЦЗН                г. Котласа о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых общественных работ, в соответствии с которым  отработали  42  человека на сумму  1127,7 тыс. руб.;

По разделу «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по доставке твердого топлива» в 2020 году услугу населению городского округа «Котлас» по доставке дров до потребителя, проживающего в жилых помещениях с печным отоплением, оказывал ООО «Кедр». На возмещение убытков ООО «Кедр», возникающих в результате регулирования органами местного самоуправления городского округа «Котлас» стоимости доставки дров  до потребителя  израсходована сумма 129,0 тыс. рублей. Населению доставлено 1785,0 куб.м  дров;

Фактически за 2020 года освоено 192987,9 тыс. руб. (95,6% от уточненного плана), в том числе: средства местного бюджета – 150104,3 тыс. руб., областного бюджета – 42883,6 тыс.руб.

2. Сведения о соответствии фактических показателей целевым, установленным в Муниципальной программе и оценка эффективности результатов реализации Муниципальных программ.

3. Отчет о выполнении Муниципальной программы  (финансовые показатели).

Председатель Комитета дорожного

хозяйства, благоустройства и экологии

Управления городского хозяйства

администрации городского округа «Котлас»                              Т.В. Лысцева