Оценка основных целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство и охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»  за 2020 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-ре- ния | Значение целевого показателя в 2020г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе (плановое значение) | Достиг- нуто | Отклоне- ние | Оценка в баллах |
| Площадь отремонтированных дорог | тыс. кв.м | 24,0 | 24,2 | 0,2 | 1 |
| Площадь отремонтированных тротуаров | тыс. кв.м | 5,0 | 5,2 | 0,2 | 1 |
| Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц | км | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 1 |
| Количество приобретенных малых архитектурных форм | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Количество вновь обустроенных мест (площадок) накопления ТКО, мест накопления опасных отходов | ед. | 25 | 25 | 0 | 1 |
| Количество приобретенных контейнеров | ед. | 222 | 222 | 0 | 1 |
| Количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от экологической опасности | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество приобретенных единиц спецтехники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество рабочих мест | чел. | 42 | 42 | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 7 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Благоустройство и охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»  за 2020 год

| Оценка эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной/ отрицательной динамики эффективности |
| --- | --- | --- |
| Эффективность увеличилась | Положительное значение | Увеличены объемы бюджетных ассигнований |

Динамика значений основных целевых показателей

муниципальной программы

«Благоустройство и охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Котлас» на 2019-2023 годы»

| Целевые показатели |  | Значение показателя базового года | Год реализации целевой программы (значение индикатора) |  |  | % (значение показателя отчетного года / значение показателя предшеству-ющего года) х 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения |  | 2018 год | 2019 год | отчетный 2020 год |  |
| Площадь отремонтированных дорог | тыс. кв.м | 24,0 |  | 13,6 | 24,2 | 178,0 |
| Площадь отремонтированных тротуаров | тыс. кв.м | 5,0 |  | 4,0 | 5,2 | 130,0 |
| Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц | км | 1,1 |  | 2,5 | 1,4 | 56,0 |
| Количество приобретенных малых архитектурных форм | ед. | 1 |  | 0 | 1 | 100 |
| Количество вновь обустроенных мест (площадок) накопления ТКО, мест накопления опасных отходов | ед. | 25 |  | 45 | 25 | 56,0 |
| Количество приобретенных контейнеров | ед. | 222 |  | 0 | 222 | 100 |
| Количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от экологической опасности | ед. | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Количество приобретенных единиц спецтехники | ед. | 0 |  | 2 | 0 | 0 |
| Количество рабочих мест | чел. | 42 |  | 30 | 42 | 140 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100,0 %, достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы.

Председатель Комитета дорожного

хозяйства, благоустройства и экологии

Управления городского хозяйства

администрации городского округа «Котлас»                                    Т.В. Лысцева