«Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа

Архангельской области «Котлас» «Строительство объектов инженерной и

социальной инфраструктуры городского округа «Котлас» на 2020 - 2025 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас»

«Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа «Котлас» на 2020 - 2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Муниципальные заказчики / исполнители | Стоимость объекта, тыс.руб. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 893,9 |  |
| 1.1. | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.1.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2014-2025 | Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас» | 0,0 |  |
| 1.2. | Развитие сетей водоснабжения и водоотведения на застроенной территории городского округа «Котлас» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 893,9 |  |
| 1.2.1. | Прокладка канализационного напорного коллектора от КНС 46-го лесозавода через затон Лименда | 2012-2025 | Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас» | 0,0 | Обеспечение застроенной территории сетями водоснабжения и водоотведения, ликвидация аварийных участков сетей, подключение жилого фонда к сетям |
| 1.2.2. | Проектирование и строительство канализационной насосной станции в Южном районе г. Котласа | 2020-2022 | Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас» | 2 893,9 |  |
| 2. | Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях жилищного строительства |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 54 709,6 |  |
| 2.1. | Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская; (протяженность 1 900 м.) | 2014-2025 | Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас» | 105,1 | Обеспечение незастроенных участков дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
| 2.2. | Проектирование и строительство автодороги по пр. Мира от ул. Невского до объездной автодороги Котлас-Коряжма | 2015-2025 |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас – Коряжма, км 0 – км 41» | 2015-2025 |  | 50 347,3 |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт путепровода в г. Котласе | 2019-2025 |  | 0,0 |  |
| 2.4 | Строительство тротуара по ул. 7 Съезда Советов от ул. Виноградова до ул. Мартемьяновская | 2020 | Управление городского хозяйства администрации городского округа «Котлас» | 2 738,4 | Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение степени благоустройства |
| 2.5 | Строительство парковки для гостевого автотранспорта по ул. Кедрова, д. 14 | 2020 |  | 1 518,8 |  |
| 3. | Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 170 146,3 |  |
| 3.1. | Объекты территориального планирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 250,0 |  |
| 3.1.1. | Проект планировки территории и проект межевания территории восточной части рабочего поселка Вычегодский | 2020 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Котлас» |  | Установление границ земельных участков и установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства |
| 3.1.2. | Проект планировки территории, ограниченной улицами 7-го Съезда Советов, Мелентьева, Маяковского, Луначарского | 2021 |  |  |  |
| 3.1.3 | Проект планировки территории и проект межевания части 12 квартала Южного района | 2020-2023 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Котлас» | 250,0 | Установление границ земельных участков |
| 3.1.4 | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка Восточного шоссе и автомобильной дороги Котлас - Коряжма, км 0 - км 41) | 2020 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Котлас» |  | Обновление топографической основы в масштабе 1:500 |
| 3.1.5 | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка автомобильной дороги Невского (на участке от улицы Калинина до улицы Ленина) | 2020 |  |  |  |
| 3.1.6 | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка территории городского парка) | 2021 |  |  |  |
| 3.1.7 | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка территории Двинопарка и пляжа по улице Виноградова) | 2022 |  |  |  |
| 3.1.8 | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка территории в районе деревни Слуды) | 2022 |  |  |  |
| 3.1.9 | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка микрорайона Пырский) | 2023 |  |  |  |
| 3.1.10 | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка в районе деревни Свининская) | 2023 |  |  |  |
| 3.1.11 | Инженерно-геодезические изыскания (топографическая съемка в районе Байки) | 2024 |  |  |  |
| 3.2. | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 |  |
| 3.2.1. | Проектирование и строительство крытого хоккейного корта в п. Вычегодский | 2019-2025 | Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас» | 0,0 | Создание условий для занятий спортом, организация массового занятия населения физической культурой и спортом |
| 3.3. | Объекты образования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 168 596,3 |  |
| 3.3.1. | Проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, д. 24-а (*) | 2014-2025 | Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас» | 7 858,7 | Обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях |
| 3.3.2. | Проектирование и строительство школы на 860 мест в г. Котласе (**) | 2016-2025 |  | 156 367,7 | Обеспечение учащихся местами в образовательных учреждениях |
| 3.3.3. | Проектирование и строительство здания детского сада на 220 мест в г. Котласе по ул. Кедрова, д. 19 (***) | 2019-2025 |  | 4 369,9 | Обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях |
| 3.4. | Объекты гражданской защиты |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300,0 |  |
| 3.4.1. | Строительство наружного противопожарного водоснабжения | 2018-2025 | Комитет гражданской защиты администрации городского округа «Котлас» | 300,0 | Обеспечение противопожарной безопасности МО «Котлас» |
| 3.4.2. | Проектирование и устройство защитного сооружения в микрорайоне Лименда (район 46 - Лесозавода) г. Котласа | 2018-2025 | Управление экономического развития администрации городского округа «Котлас» | 0,0 | Решение проблемы подтопления в период весеннего половодья |
| 3.5 | Объекты культуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 000,0 |  |
| 3.5.1. | Проектирование и строительство театра на 380 мест в г. Котласе | 2020-2025 | Управление по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас» | 1 000,0 | Создание условий для удовлетворения потребностей получателей услуг культуры |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 227 749,7 |  |

Строительство объектов с привлечением средств из Федерального бюджета:

*-  На строительство здания детского сада на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, д. 24-а привлечены из Федерального бюджета денежные средства в 2020 г. – 18 479,59 тыс.рублей.

** - На строительство здания школы на 860 мест в г. Котласе привлечены из Федерального бюджета денежные средства в размере              858 601,4 тыс.рублей, в том числе в 2019 г. - 91 545,8 тыс.рублей, в 2020 г. – 167 166,80 тыс.рублей.

*** - На строительство здания детского сада на 220 мест привлечены из Федерального бюджета денежные средства в 2020 г. – 203 920,94 тыс.рублей.

Итого по программе с учетом привлеченных средств федерального бюджета – 617 317,1 тыс.рублей.