УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа «Котлас» от « 23 » сентября 2021г.№ 1969

- Муниципальная программа

- городского округа Архангельской области «Котлас»

- «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас»

- на 2022-2026 годы»

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС»

- «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и

- благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» Муниципальное казенное учреждение городского округа Архангельской области «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества» (далее – МКУ городского округа «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества») Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Архангельской области «Котлас» «Служба благоустройства» МП «Горводоканал» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас» Подпрограмма 2. «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас» ## Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них» ## Подпрограмма 4. «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» Подпрограмма 5. «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас» Подпрограмма 6. «Обеспечение деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с повышением уровня благоустроенности, созданием безопасных и комфортных условий для проживания граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас» |
| Задачи муниципальной программы | Совершенствование координации деятельности в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии городского округа Архангельской области «Котлас»; создание благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде; обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение технического эксплуатационного состояния, обеспечение безопасности дорожного движения на них; организация мероприятий по благоустройству, озеленению, обустройству мест массового отдыха населения, повышение уровня благоустройства территорий городского округа «Котлас»; создание условий для улучшения качества окружающей среды на территории городского округа «Котлас» |
| Основные целевые показатели муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог, элементов обустройства автомобильных дорог, системы водоотведения, объектов благоустройства, озеленение, уборка территории городского округа «Котлас»; площадь отремонтированных дорог и тротуаров; количество обустроенных контейнерных площадок на землях общего пользования; количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов, установленных пешеходных ограждений; количество отремонтированных помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Котлас»; количество предоставленных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации Муниципальной программы - 2022 - 2026 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы – 1 329 600,8 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» – 1 059 421,6 тыс. руб., средства бюджета Архангельской области – 136 947,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 133 232,1 тыс. руб. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

Муниципальная программа городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы» определяет основные направления развития отраслей дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Архангельской области «Котлас» (далее по тексту – Муниципальная программа).

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлена на достижение национальных целей и решение стратегических задач с учетом приоритетов развития Архангельской области, в соответствии с полномочиями, потребностями и возможностями бюджета городского округа Архангельской области «Котлас».

Необходимость применения программно-целевого метода при реализации Муниципальной программы обусловлена следующим:

- комплексность решения проблемы, достижения цели и задач;

- определение приоритетности мероприятий, очередности и сроков их реализации, исходя из экономической целесообразности, а также с учетом размеров финансирования;

- соотношение имеющихся и планируемых финансовых ресурсов с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям Программы;

- эффективность использования бюджетных средств;

- создание благоприятных условий, необходимых для дальнейшего развития сферы дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Реализация мероприятий Подпрограмм обеспечивает комплексный подход в решении проблем, связанных с повышением уровня благоустроенности, улучшением состояния дорог и тротуаров, жилищного фонда, созданием безопасных и комфортных условий для проживания граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас».

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации

Муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Котлас» до 2030 года, одобренной решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16 сентября 2010 года № 141-281-р (в редакции от 09 апреля 2020 года    № 85-н), одним из основных мероприятий, направленных на реализацию стратегической цели-задачи «Создание благоприятных условий для комфортного и безопасного проживания, развития личности» является «Формирование улично-дорожной сети, благоустройства территории и уличного освещения в соответствии со стандартами европейского города».

В связи с чем, целью реализации Подпрограммы является создание условий для комфортного проживания граждан на территории городского округа «Котлас», организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

- Для достижения указанной цели предусмотрено решение следующих задач:

- создание благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде;

- обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение технического эксплуатационного состояния, обеспечение безопасности дорожного движения на них;

- организация мероприятий по благоустройству, озеленению, обустройству мест массового отдыха населения, повышение уровня благоустройства территорий городского округа «Котлас»;

- создание условий для улучшения качества окружающей среды на территории городского округа «Котлас».

Перечень целевых показателей к Муниципальной программе представлен в Приложении № 7 к Муниципальной программе.

3. Перечень Подпрограмм Муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя шесть Подпрограмм, в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1

| Наименование подпрограммы | Источни ки финанси рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства городского округа Архангельской области «Котлас» (Приложение № 1 к Муниципальной программе) | Всего | 297 765,6 | 168 360,8 | 32 351,2 | 32 351,2 | 32 351,2 | 32 351,2 |
|  | местный бюджет | 161 814,5 | 32 409,7 | 32 351,2 | 32 351,2 | 32 351,2 | 32 351,2 |
|  | областной бюджет | 2 719,0 | 2 719,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 133 232,1 | 133 232,1 |  |  |  |  |
| «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории городского округа Архангельской области «Котлас» (Приложение № 2 к Муниципальной программе) | Всего | 928,5 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 |
|  | местный бюджет | 309,5 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
|  | областной бюджет | 619,0 | 123,8 | 123,8 | 123,8 | 123,8 | 123,8 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Архангельской области «Котлас» и обеспечение безопасности дорожного движения на них» (Приложение № 3 к Муниципальной программе) | Всего | 610 925,2 | 126 372,0 | 121 138,3 | 121 138,3 | 121 138,3 | 121 138,3 |
|  | местный бюджет | 479 211,6 | 100 133,6 | 94 769,5 | 94 769,5 | 94 769,5 | 94 769,5 |
|  | областной бюджет | 131 713,6 | 26 238,4 | 26 368,8 | 26 368,8 | 26 368,8 | 26 368,8 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» (Приложение № 4 к Муниципальной программе) | Всего | 314 108,5 | 62 821,7 | 62 821,7 | 62 821,7 | 62 821,7 | 62 821,7 |
|  | местный бюджет | 314 108,5 | 62 821,7 | 62 821,7 | 62 821,7 | 62 821,7 | 62 821,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории городского округа Архангельской области «Котлас» (Приложение № 5 к Муниципальной программе) | Всего | 17 610,5 | 3 522,1 | 3 522,1 | 3 522,1 | 3 522,1 | 3 522,1 |
|  | местный бюджет | 15 750,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 | 3 150,0 |
|  | областной бюджет | 1 860,5 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 | 372,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| «Организация деятельности Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» (Приложение № 6 к Муниципальной программе) | Всего | 88 262,5 | 17 652,5 | 17 652,5 | 17 652,5 | 17 652,5 | 17 652,5 |
|  | местный бюджет | 88 227,5 | 17 645,5 | 17 645,5 | 17 645,5 | 17 645,5 | 17 645,5 |
|  | областной бюджет | 35,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Итого, в том числе: |  | 1 329 600,8 | 378 914,8 | 237 671,5 | 237 671,5 | 237 671,5 | 237 671,5 |
| местный бюджет |  | 1 059 421,6 | 216 222,4 | 210 799,8 | 210 799,8 | 210 799,8 | 210 799,8 |
| областной бюджет |  | 136 947,1 | 29 460,3 | 26 871,7 | 26 871,7 | 26 871,7 | 26 871,7 |
| федеральный бюджет |  | 133 232,1 | 133 232,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Финансирование Муниципальной программы осуществляется в пределах ассигнований, выделенных на реализацию составляющих Подпрограмм, утвержденных в установленном порядке на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование мероприятий Муниципальной программы (Подпрограмм, в соответствии с приложениями №№ 1-6 к Муниципальной программе) осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 1 329 600,8 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» - 1 059 421,6 тыс. руб., средства бюджета Архангельской области - 136 947,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 133 232,1 тыс. руб.

Объемы финансирования Муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета и в процессе исполнения бюджета.

5. Система управления реализацией Муниципальной программы

Управление городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» осуществляет руководство и текущее управление реализацией Муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, необходимые для её реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Муниципальной программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Муниципальной программой, уточняются объемы финансирования за счет средств бюджета городского округа Архангельской области «Котлас», средств бюджета Архангельской области, федерального бюджета, а также перечень мероприятий для реализации Муниципальной программы.

Мероприятия Муниципальной программы могут ежегодно корректироваться с учетом выделяемых на реализацию Муниципальной программы финансовых средств и необходимости обеспечения решения поставленных задач.

Управление городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации Муниципальной программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы в соответствии с установленным порядком.

Контроль за ходом реализации Муниципальной программы осуществляется Главой городского округа Архангельской области «Котлас» и начальником Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас».