ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе городского округа Архангельской области «Котлас» «Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Организация благоустройства на территории городского округа

Архангельской области «Котлас»

полное наименование подпрограммы

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«КОТЛАС»

«Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства на территории городского округа

Архангельской области «Котлас» на 2022-2026 годы»

полное наименование программы

| Наименование подпрограммы | «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»; Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Архангельской области «Котлас» «Служба благоустройства» (далее – МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства») |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для жизни и отдыха жителей городского округа «Котлас»; совершенствование эстетической привлекательности территории городского округа «Котлас»; улучшение структуры зеленых насаждений; повышение комфортности для проживания граждан |
| Задачи подпрограммы | Организация мероприятий по благоустройству, озеленению, уборке территории, обустройству мест массового отдыха населения, повышение уровня благоустройства территорий городского округа «Котлас» в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства территории городского округа «Котлас»; создание безопасных экологических и комфортных условий для проживания населения городского округа «Котлас»; организация проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; развитие системы обращения с отходами, содержание мест (площадок) накопления ТКО |
| Целевые показатели подпрограммы | Соблюдение сроков выполнения работ; наличие предписаний (представлений) органов государственного (муниципального) надзора (контроля); протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц; количество приобретенных малых архитектурных форм; количество вновь обустроенных мест (площадок) накопления ТКО, мест накопления опасных отходов; количество приобретенных контейнеров; количество проведенных мероприятий по охране окружающей среды; количество рабочих мест |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 314 108,5 тыс. руб., в том числе: средства бюджета городского округа «Котлас» – 314 108,5 тыс. руб. |

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин

её возникновения

Внешний облик городского округа во многом зависит от степени благоустроенности и освещения территории, от площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников), наличия мусора.

В соответствии с  Федеральным  законом от 06 октября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства и озеленения территории городского округа, создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения, участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов являются вопросами местного значения.

Подпрограмма определяет направления и механизмы реализации полномочий по организации благоустройства территории городского округа, включая содержание объектов благоустройства, озеленение и уборку территории, а также мероприятий, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки в городском округе «Котлас» в соответствии с  Правилами благоустройства территории муниципального образования «Котлас», утвержденными Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 19 октября  2017 года  № 237-н  (в  редакции  от  08  апреля 2021 года      № 155-н) (далее – Правила благоустройства).

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства  территории городского округа, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории городского округа, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Необходимы расходы на содержание зеленых насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, посадка саженцев, разбивка клумб, покос травы.

Одним из основных элементов благоустройства территории является уличное освещение. В рамках реализации Подпрограммы осуществляется монтаж и содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей городского округа и безопасного движения транспортных средств.

Надлежащее качество жизни и здоровья населения городского округа «Котлас» могут быть обеспечены только при условии поддержания соответствующего качества окружающей среды и экологической безопасности.

Повышение экологической культуры населения, особенно детей и подростков, является залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. Ежегодно проводимые Дни защиты от экологической опасности позволяют привлечь к участию в мероприятиях большое число детей, подростков и жителей города.

Успешное выполнение задач по содержанию, уборке и озеленению территории, уличному освещению в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан, повысить привлекательность территории городского округа.

В процессе реализации Подпрограммы предусматриваются: создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей и участников Подпрограммы, мониторинг выполнения Подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка индикаторов и показателей, а также мероприятий Подпрограммы; перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей.

- 2. Цели, задачи Подпрограммы, целевые показатели

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Котлас» до 2030 года, одобренной решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16 сентября 2010 года № 141-281-р (в редакции от 09 апреля 2020 года    № 85-н), одним из основных мероприятий, направленных на реализацию стратегической цели-задачи «Создание благоприятных условий для комфортного и безопасного проживания, развития личности» является «Формирование улично-дорожной сети, благоустройства территории и уличного освещения в соответствии со стандартами европейского города».

Настоящая Подпрограмма разработана для достижения следующих основных целей:

- создание благоприятных условий для жизни и отдыха жителей городского округа «Котлас»;

- проведение мероприятий по благоустройству, озеленению и уборке территории в соответствии с требованиями Правил благоустройства;

- совершенствование эстетической привлекательности территории городского округа «Котлас», улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности для проживания граждан;

-   охват территории городского округа «Котлас» регулярной системой очистки.

Для достижения указанных целей предусмотрено решение следующих задач:

1. Организация мероприятий по благоустройству, озеленению, обустройству мест массового отдыха населения, повышение уровня благоустройства территорий городского округа «Котлас»;

2. Улучшение освещенности улиц, снижение травматизма;

3. Создание безопасных экологических и комфортных условий для проживания населения городского округа «Котлас»;

4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

5. Переход на новую систему обращения с отходами; развитие системы обращения с опасными отходами.

Основные целевые показатели Подпрограммы:

1. Соблюдение сроков выполнения работ.

2. Наличие предписаний (представлений) органов государственного (муниципального) надзора (контроля).

3. Протяженность новых ВЛ-0,4 кВ освещения улиц.

4. Количество приобретенных малых архитектурных форм.

5. Количество вновь обустроенных мест (площадок) накопления ТКО, мест накопления опасных отходов.

6. Количество приобретенных контейнеров.

7. Количество проведенных мероприятий по охране окружающей среды.

8. Количество рабочих мест.

3. Система мероприятий

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Благоустройство и озеленение.

Объекты благоустройства - общественные пространства города, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий города: центры общегородского и локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны города.

Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, его отдельных элементов.

Озеленение – комплексный процесс, связанный с непосредственной посадкой деревьев, кустарников, цветов, созданием травянистых газонов и с проведением работ по различным видам инженерной подготовки и благоустройству территорий с зелеными насаждениями.

В рамках данного мероприятия осуществляется предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» муниципального задания на выполнение следующих работ:

- содержание объектов благоустройства;

- озеленение территории городского округа;

- оплата расходов на уличное освещение.

Основными направлениями выполняемых работ являются: монтаж (демонтаж) малых архитектурных форм, содержание малых архитектурных форм и городской мебели, пожарных водоемов, медицинская дезинсекция, выкашивание газонов, посадка и уход за цветниками, валка деревьев, посадка и уход за деревьями и кустарниками.

2. Уборка территории.

Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом ТКО и КГО с территории на полигон ТБО, снега на площадку для складирования, производственных отходов на объекты размещения (специально оборудованные сооружения), также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

В рамках данного мероприятия осуществляется предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» муниципального задания на выполнение работ по сбору и вывозу мусора с территории городского округа.

Основными направлениями выполняемых работ являются: уборка территории, вывоз и размещение ТБО, очистка урн.

3. Монтаж воздушных линий наружного освещения.

Реализацию мероприятия осуществляет МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства». Средства на реализацию направляются указанному учреждению Управлением в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

В рамках мероприятия планируется выполнение работ по монтажу воздушных линий наружного освещения, установка светильников.

4. Содержание мест (площадок) накопления ТКО.

Реализацию мероприятия осуществляет МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства». Средства на реализацию направляются указанному учреждению Управлением в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, для выполнения работ по содержанию мест (площадок) накопления ТКО.

5. Организация мероприятий по раздельному сбору мусора на территории городского округа «Котлас».

В рамках перехода на новую систему обращения с отходами, выявлена необходимость проведения мероприятий по раздельному сбору мусора на территории городского округа «Котлас».

6. Другие мероприятия по благоустройству.

В целях улучшения качества окружающей среды разработан проект рекультивации старой городской свалки и начаты работы по его реализации. Продолжение работ по рекультивации старой свалки позволит восстановить продуктивность занимаемых ею земель.

7. Мероприятия по охране окружающей среды.

В рамках данного мероприятия планируется проведение акций, проектов, смотров, конкурсов, конференций, семинаров, выставок, а также мероприятий, направленных на повышение экологической культуры населения, проведение традиционных всероссийских мероприятий природоохранной и экологической направленности, проведение эколого-патриотических мероприятий и акций, реализация социальных проектов.

8. Гарантии и компенсации для лиц, работающих в муниципальных учреждениях.

В рамках реализации данного мероприятия  осуществляется компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства» соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 33 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 09 февраля 2006 года № 204 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях».

9. Оплата земельного налога.

Реализацию мероприятия осуществляет МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства». Средства на реализацию направляются указанному учреждению Управлением в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, для уплаты земельного налога за земельные участки, находящиеся в оперативном управлении МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства».

10. Организация сезонных социально-значимых работ в сфере благоустройства.

Реализацию мероприятия осуществляет МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства». Средства на реализацию направляются указанному учреждению Управлением в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, для заключения договора с Отделением занятости населения по городу Котласу о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых общественных работ для временного трудоустройства безработных граждан.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 1 к Подпрограмме «Организация благоустройства на территории городского округа Архангельской области «Котлас».

Мероприятия Подпрограммы могут ежегодно корректироваться с учетом выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы финансовых средств.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 314 108,5 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа Архангельской области «Котлас» – 314 108,5 тыс. руб.

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов всех уровней на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджетов.

- 5. Система мониторинга и контроля за реализацией Подпрограммы

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от 18 июля 2013 года № 2226 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа «Котлас» (с изменениями и дополнениями).

Реализация Программы осуществляется Управлением городского хозяйства администрации городского округа «Котлас», Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления городского хозяйства администрации городского округа «Котлас», которые разрабатывают в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, необходимые для ее реализации, обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств.

Реализация Подпрограммы осуществляется в рамках совместной деятельности:

-	Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;

-	МБУ ГО «Котлас» «Служба благоустройства».

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Управление городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас», которое:

-	обеспечивает реализацию Подпрограммы в целом;

-	в установленном порядке представляет прогнозные показатели на очередной финансовый год;

-	готовит информацию о ходе реализации Подпрограммы на отчетную дату (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);

-	формирует годовой (итоговый) отчет о ходе реализации Подпрограммы согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа «Котлас».

Соисполнители Подпрограммы:

-	осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы;

-	обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы;

-	проводят подготовку и реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы;

-	в установленные сроки представляют ответственному исполнителю Подпрограммы информацию об использовании бюджетных средств и качестве выполненных работ.